Falta
Terminar campos de Proveedores (LISTO)
Terminar campos de Clientes (LISTO) No Toma Telefono En Detalles y No Toma CodigoPostal En Listar (LISTO)
Terminar Productos (NO LISTO)
Filtrados/búsquedas (CASI LISTO)
Llenar todos los campos de la base de datos y agregar minimo 5 de cada cosa (ej: agregar 10 proveedores) (CASI LISTO) (FALTA PRODUCTOS, COMPRAS y VENTAS)
Compra y venta:
Ventanas (LISTO)
Abms (NO LISTO)
Procesos de compra (CASI LISTO)
Procesos de venta (NO LISTO)
Diseño (LISTO)

Falta Real:
1. Validar que este activa una sesion de usuario (No Podemos dejar que tenga que iniciar muchas veces) (Tiene que iniciar una sola vez y al tocar en mi comercio que nos lleve a la ventana de empleado si es adm o a la otra si no lo es) (LISTO)
2. Validar si Es Adm o No (Ver como hacer que si es adm vea todo y que si no lo es no pueda ver algunas de las ventanas) (LISTO)
3. Venta Completo? (No Existe ASPX) (NO LISTO)
4. Mis Compras (No Existe El ASPX) (NO LISTO)
5. Para Probar Compras hay que agregar productos (NO LISTO)
6. En Productos No Existe el campo Ganancia ni el campo Descripcion (Agregarlos o Eliminarlos Completamente) (LISTO) (TIRA UN ERROR DE FORMATO DE CADENA)
7. Arreglar El Modificar De Proveedores (LISTO)
8. Clientes Funciona todo pero no modifica el DNI (LISTO)

conexion usuarios(peter tiene la luz) LISTO
conexión a marcas LISTO
conexión a categorías LISTO
conexión a proveedores LISTO
conexión a productos listo
conexión a clientes LISTO
conexión a ventas(FALTA)
conexión a compras(FALTA)

NOTA:

También desarrollar base de datos para intentar relacionarlas con los datos en clases dominio... LISTO

PARA LA ENTREGA DEL DIA O DIAS DEL 7 DE JULIO AL 10 U 11

FALTA

- Centralizar ESTILOS
- DESARROLLAR
COMPRAS (RELACIONADA CON PROVEEDORES)
VENTAS (RECORDAR VER COMERCIO EN CAMPUS) CADA VENTA A UN CLIENTE REGISTRADO SE GENERA UNA FACTURA. ETC.
- Validaciones en cada caso
- TERMINAR LOS ABMS (en desarrollo)
- añadir filtros

## Hitos de TPC

#### Etapa 1
Para la primera etapa del TPC se solicita:
- la arquitectura de clases (modelo de dominio),
- armado de pantallas de la aplicación (SIN funcionalidad, sólo ventanas, algunos controles y navegación) y
- lectura desde base de datos de al menos UNA entidad.

#### Etapa 2
Para la segunda etapa del TPC se solicita:
- completar y corregir las cuestiones pendientes de la primera etapa,
- desarrollar todos los ABMs y listados de las entidades administrables de la aplicación, pero NO de las que correspondan a funcionalidad core (Turnos, Incidencia, Venta o Mesas)

Nota: tener en cuenta validaciones, diseño visual, seguir ampliando/corrigiendo el modelo.

Etapa 3
Para la tercera etapa del TPC deberán construir:
- La funcionalidad del core de la aplicación (turnos: nuevo, re programar; mesa: abrir, generar pedido, cerrar; ventas: comprar, vender, etc.).
- Las funcionalidades que aportan valor de agregado al core (búsquedas dinámicas, registrarse, olvidé mi pass, etc.).
- Validaciones a lo largo de la aplicación: tipos de datos, requeridos, formatos.

#### Etapa Final
Para la cuarta y última etapa del TPC deberán:
- Cerrar toda la funcionalidad pendiente (abms y filtrados en todas las entidades).
- Validaciones a lo largo de toda la aplicación (web y escritorio).
- Seguridad y perfiles de usuario, con la funcionalidad correspondiente para cada perfil (Web y escritorio).
- Optimización del diseño visual de cara al usuario (colorcitos, botoncitos lindos, etc.). Principalmente en web, pero aplica a escritorio también.