Falta
conexion usuarios(peter tiene la luz) LISTO
conexión a marcas LISTO
conexión a categorías LISTO
conexión a proveedores LISTO
conexión a productos listo
conexión a clientes LISTO
conexión a ventas(FALTA)
conexión a compras(FALTA)

NOTA:

También desarrollar base de datos para intentar relacionarlas con los datos en clases dominio... LISTO

PARA LA ENTREGA DEL DIA O DIAS DEL 7 DE JULIO AL 10 U 11

FALTA

- Centralizar ESTILOS
- DESARROLLAR
- COMPRAS(RELACIONADA CON PROVEEDORES)
- VENTAS(RECORDAR VER COMERCIO EN CAMPUS) CADA VENTA A UN CLIENTE REGISTRADO SE GENERA UNA FACTURA..ETC.
- Validaciones en cada caso
- TERMINAR LOS ABMS(en desarrollo)
- añadir filtros

## Hitos de TPC

#### Etapa 1
Para la primera etapa del TPC se solicita:
- la arquitectura de clases (modelo de dominio),
- armado de pantallas de la aplicación (SIN funcionalidad, sólo ventanas, algunos controles y navegación) y
- lectura desde base de datos de al menos UNA entidad.

#### Etapa 2
Para la segunda etapa del TPC se solicita:
- completar y corregir las cuestiones pendientes de la primera etapa,
- desarrollar todos los ABMs y listados de las entidades administrables de la aplicación, pero NO de las que correspondan a funcionalidad core (Turnos, Incidencia, Venta o Mesas)

Nota: tener en cuenta validaciones, diseño visual, seguir ampliando/corrigiendo el modelo.
#### Etapa 3
Para la tercera etapa del TPC deberán construir:
- La funcionalidad del core de la aplicación (turnos: nuevo, re programar; mesa: abrir, generar pedido, cerrar; ventas: comprar, vender, etc.).
- Las funcionalidades que aportan valor de agregado al core (búsquedas dinámicas, registrarse, olvidé mi pass, etc.).
- Validaciones a lo largo de la aplicación: tipos de datos, requeridos, formatos.

#### Etapa Final
Para la cuarta y última etapa del TPC deberán:
- Cerrar toda la funcionalidad pendiente (abms y filtrados en todas las entidades).
- Validaciones a lo largo de toda la aplicación (web y escritorio).
- Seguridad y perfiles de usuario, con la funcionalidad correspondiente para cada perfil (Web y escritorio).
- Optimización del diseño visual de cara al usuario (colorcitos, botoncitos lindos, etc.). Principalmente en web, pero aplica a escritorio también.